SmartWork ERP

통합 업무 관리 시스템

요구사항 정의서

Version 1.0

# 1. 프로젝트 개요

프로젝트명: SmartWork ERP

목적: 중소기업을 위한 통합 업무 관리 시스템 구축

대상 사용자: 일반 직원, 부서장, 관리자, 경영진

## 1.1 프로젝트 배경

기업의 업무 효율성 향상과 통합 관리를 위해 인사, 프로젝트, 재고, 결재, 커뮤니케이션 기능을 하나의 시스템으로 통합합니다.

## 1.2 핵심 목표

- 업무 프로세스 디지털화 및 자동화

- 실시간 협업 및 의사소통 강화

- 데이터 기반 의사결정 지원

- 시스템 통합을 통한 중복 작업 제거

# 2. 기술 스택

| 분류 | 기술 |
| --- | --- |
| Backend | Java, JSP, Spring Framework (선택) |
| Database | MySQL (Primary), Oracle 연동 경험 |
| Frontend | JSP, HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery |
| 실시간 통신 | WebSocket, Server-Sent Events (SSE) |
| 버전 관리 | Git, GitHub |

# 3. 시스템 아키텍처

## 3.1 레이어 구조

- Presentation Layer: JSP, HTML, JavaScript

- Business Logic Layer: Java Service Classes

- Data Access Layer: DAO Pattern, JDBC/MyBatis

- Database Layer: MySQL

## 3.2 공통 인프라

- 인증/권한 관리: Session 기반 인증, 역할 기반 접근 제어 (RBAC)

- 파일 관리 시스템: 첨부파일 통합 저장소

- 통합 알림 센터: 전 모듈 알림 통합 관리

- 로깅 시스템: 사용자 활동 추적 및 감사

# 4. 모듈별 요구사항

## 4.1 인사/출퇴근 관리 모듈

### 4.1.1 핵심 기능

- 직원 정보 관리

  - 직원 등록, 수정, 조회, 퇴사 처리

  - 부서/직급 관리

  - 사진 및 인사 정보 첨부

- 출퇴근 관리

  - 출근/퇴근 기록 (웹 클릭 또는 QR 코드)

  - 지각/조퇴/결근 자동 판정

  - 월별/일별 근태 현황 조회

- 휴가 관리

  - 휴가 신청 및 승인 (전자결재 연동)

  - 연차 자동 계산 및 잔여 휴가 관리

  - 휴가 캘린더 보기

- 급여 기초 데이터

  - 근무 시간 집계

  - 초과 근무 시간 계산

### 4.1.2 사용자 스토리

- 직원은 출근 시 시스템에 로그인하여 '출근' 버튼을 클릭하여 출근 시간을 기록할 수 있다.

- 관리자는 전체 직원의 근태 현황을 실시간으로 조회할 수 있다.

- 직원은 연차 잔여 일수를 확인하고 휴가를 신청할 수 있다.

## 4.2 프로젝트 관리 모듈 (PMS)

### 4.2.1 핵심 기능

- 프로젝트 관리

  - 프로젝트 생성, 수정, 종료

  - 프로젝트 기본 정보 (이름, 기간, 예산, 담당자)

  - 프로젝트 상태 관리 (계획, 진행, 완료, 보류)

- 업무(Task) 관리

  - 업무 생성 및 담당자 배정

  - 우선순위 설정 (높음, 보통, 낮음)

  - 진행률 업데이트 (0-100%)

  - 마일스톤 설정

- 일정 관리

  - 간트차트 또는 캘린더 뷰

  - 일정 충돌 알림

  - 마감일 임박 알림

- 협업 기능

  - 업무별 댓글 및 파일 첨부

  - 프로젝트별 채팅방 연동

### 4.2.2 사용자 스토리

- 프로젝트 매니저는 새 프로젝트를 생성하고 팀원을 배정할 수 있다.

- 팀원은 본인에게 배정된 업무를 확인하고 진행률을 업데이트할 수 있다.

- 관리자는 전체 프로젝트의 진행 현황을 대시보드에서 한눈에 볼 수 있다.

## 4.3 재고/자산 관리 모듈

### 4.3.1 핵심 기능

- 품목/자산 등록

  - 품목명, 카테고리, 단가, 사양 등록

  - 바코드/QR 코드 생성

  - 자산 이미지 첨부

- 입출고 관리

  - 입고 처리 (구매, 반품 등)

  - 출고 처리 (사용, 판매, 폐기 등)

  - 입출고 내역 조회 및 히스토리 관리

- 재고 현황

  - 실시간 재고 수량 조회

  - 재고 부족 알림 (최소 재고량 설정)

  - 카테고리별/위치별 재고 현황

- 자산 대여 시스템

  - 자산 대여 신청 및 승인

  - 대여 현황 및 반납 관리

  - 반납 기한 알림

### 4.3.2 사용자 스토리

- 관리자는 새로 구매한 물품을 등록하고 입고 처리할 수 있다.

- 직원은 필요한 자산(노트북, 모니터 등)을 대여 신청할 수 있다.

- 시스템은 재고가 설정된 최소량 이하로 떨어지면 자동으로 관리자에게 알림을 보낸다.

## 4.4 전자결재 시스템

### 4.4.1 핵심 기능

- 결재 양식 관리

  - 품의서, 휴가신청서, 지출결의서 등 양식 생성

  - 양식 커스터마이징 (필드 추가/제거)

- 결재선 설정

  - 직급별 자동 결재선 설정

  - 결재자 수동 지정

  - 합의/참조자 설정

- 결재 프로세스

  - 문서 작성 및 상신

  - 승인/반려/보류 처리

  - 결재 의견 입력

  - 문서 회수 기능

- 결재 현황 관리

  - 내가 올린 문서 조회

  - 결재 대기 문서 알림

  - 완료/진행중/반려 문서 필터링

### 4.4.2 사용자 스토리

- 직원은 필요한 물품 구매를 위해 품의서를 작성하고 상신할 수 있다.

- 결재자는 대기 중인 결재 문서를 확인하고 승인 또는 반려할 수 있다.

- 시스템은 결재 대기 문서가 있을 때 해당 결재자에게 메일과 채팅으로 알림을 보낸다.

## 4.5 사내 메일 시스템

### 4.5.1 핵심 기능

- 기본 메일 기능

  - 메일 작성, 발송, 수신

  - 임시 저장

  - 답장, 전체 답장, 전달

  - 휴지통 및 영구 삭제

- 주소록 관리

  - 조직도 기반 자동 주소록

  - 부서별 그룹 메일 발송

  - 즐겨찾기 연락처

- 첨부파일 관리

  - 다중 파일 첨부

  - 용량 제한 (예: 10MB)

  - 첨부파일 미리보기

- 시스템 연동

  - 전자결재 알림 자동 발송

  - 프로젝트 업데이트 메일

  - 근태 이상 알림 메일

### 4.5.2 사용자 스토리

- 직원은 팀원들에게 회의 안건을 메일로 발송할 수 있다.

- 시스템은 결재가 완료되면 관련자들에게 자동으로 알림 메일을 보낸다.

- 부서장은 부서 전체에게 공지사항을 그룹 메일로 발송할 수 있다.

## 4.6 실시간 채팅 시스템

### 4.6.1 핵심 기능

- 채팅 기능

  - 1:1 개인 채팅

  - 그룹 채팅방 생성

  - 부서별 채팅방 자동 생성

  - 프로젝트별 채팅방

- 메시지 기능

  - 실시간 메시지 송수신 (WebSocket)

  - 읽음/안 읽음 표시

  - 메시지 검색

  - 메시지 삭제 (본인만)

- 파일 공유

  - 이미지, 문서 파일 첨부

  - 파일 미리보기

- 알림 및 상태

  - 실시간 알림 (브라우저 푸시)

  - 온라인/오프라인 상태 표시

  - 안 읽은 메시지 카운트

### 4.6.2 사용자 스토리

- 팀원들은 프로젝트 채팅방에서 실시간으로 업무 논의를 할 수 있다.

- 직원은 동료에게 긴급한 사항을 1:1 채팅으로 즉시 전달할 수 있다.

- 관리자는 전체 공지사항을 회사 전체 채팅방에 발송할 수 있다.

# 5. 통합 대시보드

## 5.1 개요

사용자가 시스템에 로그인하면 가장 먼저 보게 되는 메인 화면으로, 각 모듈의 주요 정보를 한눈에 파악할 수 있습니다.

## 5.2 대시보드 구성 요소

- 오늘의 출퇴근 현황: 본인의 출근 시간, 근무 시간

- 나의 할 일: 배정된 업무 목록 및 마감일

- 결재 대기: 내가 결재해야 할 문서 수

- 안 읽은 메일: 수신 메일 개수

- 안 읽은 채팅: 채팅 메시지 개수

- 프로젝트 진행률: 참여 중인 프로젝트 현황

- 공지사항: 최신 회사 공지

## 5.3 관리자 전용 대시보드

- 전체 직원 출퇴근 현황

- 모든 프로젝트 진행 상황

- 재고 부족 알림

- 결재 처리 통계

# 6. 우선순위 및 개발 순서

## 6.1 MVP (Minimum Viable Product)

가장 먼저 구현할 핵심 기능들입니다.

- Phase 1 우선순위

  - 로그인/권한 관리 (공통 인프라)

  - 인사 관리 기본 (직원 등록, 조회)

  - 출퇴근 기록

  - 기본 대시보드

## 6.2 확장 기능

- Phase 2

  - 전자결재 기본 (양식, 결재선, 상신/승인)

  - 프로젝트 관리 기본 (프로젝트 생성, 업무 배정)

  - 휴가 신청 및 승인 (결재 연동)

- Phase 3

  - 재고/자산 관리

  - 사내 메일 시스템

  - 일정 관리 및 캘린더

- Phase 4

  - 실시간 채팅 시스템 (WebSocket)

  - 모듈 간 고급 연동 기능

# 7. 비기능 요구사항

## 7.1 보안

- 비밀번호 암호화 (SHA-256 이상)

- 세션 타임아웃 (30분)

- SQL Injection, XSS 방어

- 역할 기반 접근 제어 (RBAC)

## 7.2 성능

- 페이지 로딩 시간 3초 이내

- 데이터베이스 쿼리 최적화 (인덱스 활용)

- 동시 접속자 100명 이상 지원

## 7.3 사용성

- 직관적인 UI/UX

- 반응형 디자인 (모바일 지원)

- 크로스 브라우저 호환성 (Chrome, Firefox, Edge)

## 7.4 유지보수성

- 코드 컨벤션 준수

- 주석 및 문서화

- 모듈화된 구조

# 8. 데이터베이스 설계 개요

상세한 ERD는 별도 문서로 제공됩니다. 여기서는 주요 테이블 구조만 개략적으로 설명합니다.

## 8.1 주요 테이블 목록

| 테이블명 | 설명 | 주요 필드 |
| --- | --- | --- |
| employees | 직원 정보 | emp_id, name, dept_id, position |
| attendance | 출퇴근 기록 | att_id, emp_id, check_in, check_out |
| projects | 프로젝트 정보 | proj_id, name, start_date, end_date |
| tasks | 업무 | task_id, proj_id, assignee, status |
| inventory | 재고/자산 | inv_id, item_name, quantity, category |
| approvals | 전자결재 문서 | appr_id, form_type, status, submitter |
| mail | 사내 메일 | mail_id, sender, receiver, subject |
| chat_rooms | 채팅방 | room_id, room_name, type |
| chat_messages | 채팅 메시지 | msg_id, room_id, sender, content |

# 9. 다음 단계

이 요구사항 정의서를 바탕으로 다음 단계로 진행합니다.

## 9.1 즉시 진행할 작업

- Step 1: ERD 상세 설계

  - 모든 테이블 관계도 작성

  - 필드 정의 및 제약조건

- Step 2: API 명세서 작성

  - RESTful API 엔드포인트 정의

  - Request/Response 포맷

- Step 3: 화면 설계 (Wireframe)

  - 주요 화면 레이아웃

  - 사용자 인터랙션 흐름

- Step 4: 개발 환경 구성

  - 프로젝트 폴더 구조 생성

  - Git 저장소 초기화

  - 데이터베이스 설정

## 9.2 예상 일정

- 설계 단계: 2-3주

- 기반 구조 개발: 2주

- 핵심 모듈 개발: 8-10주

- 통합 및 고도화: 2-3주

- 테스트 및 문서화: 1-2주

- 총 예상 기간: 약 15-20주 (3-5개월)

# 10. 문서 이력

| 버전 | 날짜 | 작성자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-02-14 | 프로젝트 팀 | 최초 작성 |

- 문서의 끝 -